SUPPORTPILOT

RAG-Based Customer Support Resolution Agent

Tài liệu mô tả dự án và đặc tả triển khai

Mục tiêu của tài liệu Xác định rõ project sẽ giải quyết vấn đề gì, phạm vi MVP, kiến trúc, dữ liệu RAG, agent workflow, tool/API, database, bảo mật, testing, deployment và roadmap. Tài liệu này là bản nháp để review trước khi bắt đầu coding.

| Tên dự án | SupportPilot |
| --- | --- |
| Phiên bản tài liệu | v0.3 - Draft for review |
| Loại sản phẩm | AI Agent + RAG + API Integration |
| Đối tượng demo | Website thương mại điện tử giả lập |
| Ngày cập nhật | 04/08/2026 |

# MỤC LỤC

1. Tổng quan dự án

2. Vấn đề cần giải quyết

3. Đối tượng sử dụng và vai trò

4. Phạm vi chức năng

5. Luồng xử lý tổng thể

6. Xử lý khi không có mã đơn hàng

7. Thiết kế RAG

8. Thiết kế AI Agent

9. Danh sách tools

10. Hệ thống API dự kiến

11. Mô hình dữ liệu

12. Kiến trúc và cấu trúc source code

13. Bảo mật và kiểm soát hành động

14. Observability và audit

15. Testing và đánh giá chất lượng

16. Deployment và DevOps

17. Roadmap phát triển

18. Rủi ro và phương án xử lý

19. Tiêu chí hoàn thành MVP

20. Giá trị thể hiện trên CV

21. Các quyết định cần review

# 1. Tổng quan dự án

SupportPilot là một hệ thống AI Customer Support Agent dành cho doanh nghiệp thương mại điện tử. Hệ thống tiếp nhận ticket từ khách hàng, hiểu vấn đề, xác minh danh tính, tìm dữ liệu đơn hàng bằng API, truy xuất chính sách bằng RAG, đề xuất phương án xử lý và thực hiện hành động sau khi được nhân viên phê duyệt.

Điểm khác biệt SupportPilot không phải chatbot FAQ. Câu trả lời được tạo bằng cách kết hợp dữ liệu giao dịch thực từ API, chính sách có nguồn từ RAG và workflow có kiểm soát bằng human-in-the-loop.

## 1.1 Mục tiêu chính

Tự động hóa bước đọc, phân loại và thu thập thông tin từ ticket.

Giảm thời gian nhân viên phải tra cứu đơn hàng, thanh toán, vận chuyển và chính sách.

Không để LLM tự bịa dữ liệu giao dịch hoặc tự quyết định hoàn tiền.

Hỗ trợ khách không cung cấp mã đơn hàng bằng cơ chế Order Resolution.

Cung cấp audit log đầy đủ cho mỗi quyết định và tool call.

Tạo một project thể hiện RAG, AI Agent, API integration, FastAPI, database, testing và deployment.

## 1.2 Kết quả đầu ra của hệ thống

Tóm tắt ticket và xác định intent.

Các bằng chứng đã thu thập từ API và RAG.

Mức độ đủ điều kiện theo chính sách.

Phương án xử lý được đề xuất.

Email hoặc tin nhắn phản hồi ở dạng draft.

Các action cần nhân viên approve, edit hoặc reject.

Timeline thực thi và audit log.

# 2. Vấn đề cần giải quyết

Trong support thực tế, thông tin khách hàng gửi thường không đầy đủ, không theo cấu trúc và có thể mâu thuẫn với dữ liệu hệ thống. Nhân viên phải mở nhiều hệ thống khác nhau để kiểm tra trước khi trả lời.

| Vấn đề | Ví dụ thực tế | Cách SupportPilot xử lý |
| --- | --- | --- |
| Thiếu mã đơn hàng | “Tôi đã thanh toán cái ghế nhưng chưa xác nhận.” | Xác định customer, tìm các đơn liên quan, chấm điểm và hỏi xác nhận khi mơ hồ. |
| Dữ liệu giữa các hệ thống lệch nhau | Payment succeeded nhưng Order vẫn pending. | Gọi Payment API và Order API, phát hiện mismatch, áp dụng chính sách đồng bộ. |
| Chính sách dài và thay đổi | Nhân viên nhớ sai thời hạn đổi trả. | RAG truy xuất đúng đoạn chính sách và ghi nguồn/version. |
| Hành động có rủi ro | LLM tự hoàn tiền hoặc hủy đơn. | Bắt buộc human approval và kiểm tra business rule. |
| Khó kiểm tra lại quyết định | Không biết agent dựa trên thông tin nào. | Lưu evidence, tool calls, policy chunks và audit timeline. |

# 3. Đối tượng sử dụng và vai trò

| Vai trò | Quyền chính | Giới hạn |
| --- | --- | --- |
| Customer | Gửi ticket, cung cấp thông tin, xác nhận đơn hàng liên quan. | Không được xem dữ liệu của khách khác; dữ liệu nhạy cảm phải được che. |
| Support Agent | Review đề xuất, sửa nội dung phản hồi, approve action thông thường. | Không được duyệt refund vượt ngưỡng nếu không có quyền. |
| Support Manager | Duyệt action giá trị cao, xem báo cáo chất lượng và audit. | Không trực tiếp thay đổi system config. |
| Admin | Quản lý user, integration, policy source, tool permission. | Không được xem secret dạng rõ. |
| AI Agent | Phân tích, truy xuất, gọi read tools, đề xuất action. | Không tự thực hiện write action nhạy cảm nếu chưa được duyệt. |

# 4. Phạm vi chức năng

## 4.1 Chức năng thuộc MVP

Tiếp nhận ticket từ web form hoặc API.

Phân loại 5 nhóm cốt lõi: payment mismatch, return/refund, shipping delay/cancel, wrong or missing item và address change.

Trích xuất order_id, product keyword, amount, date, transaction reference và mô tả lỗi.

Xác định khách hàng từ session đăng nhập hoặc email đã xác minh.

Tìm đơn hàng ngay cả khi khách không cung cấp mã đơn.

Gọi Order, Payment và Shipping API giả lập.

RAG truy xuất chính sách thanh toán, giao hàng, đổi trả và hoàn tiền.

Tạo đề xuất xử lý và response draft.

Human approval cho mọi action thay đổi trạng thái.

Lưu agent run, tool calls, retrieved chunks và approval history.

Dashboard ticket inbox, evidence panel, proposed actions và execution timeline.

## 4.2 Chức năng ngoài MVP

Gmail, Zendesk/Freshdesk, Slack và Stripe thật.

Voice support hoặc call transcription.

Agent tự động hoàn tiền không cần phê duyệt.

Multi-tenant SaaS hoàn chỉnh.

Tự động retrain embedding/reranker từ feedback production.

Workflow builder kéo-thả.

Duplicate charge/payment investigation và warranty claim được triển khai ở Phase 2 sau khi 5 core use case ổn định.

## 4.3 Bảy use case dự kiến

| ID | Use case | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | Thanh toán thành công nhưng đơn chưa xác nhận. | Phát hiện mismatch Payment/Order, đề xuất đồng bộ, không yêu cầu khách thanh toán lại. |
| UC-02 | Sản phẩm lỗi trong thời hạn đổi trả. | Kiểm tra ngày nhận, policy và bằng chứng còn thiếu; tạo return/technical inspection request. |
| UC-03 | Giao hàng trễ và khách muốn hủy/hoàn tiền. | Kiểm tra trạng thái vận chuyển; nếu đã ship thì áp dụng return-to-sender và approval theo ngưỡng. |
| UC-04 | Giao sai sản phẩm hoặc thiếu sản phẩm trong kiện hàng. | Đối chiếu order items, shipment và bằng chứng; đề xuất gửi bù, đổi hàng hoặc hoàn tiền một phần. |
| UC-05 | Khách muốn đổi địa chỉ giao hàng. | Chỉ cho đổi khi đơn chưa bàn giao cho carrier; xác minh địa chỉ mới và yêu cầu approval trước khi cập nhật. |
| UC-06 | Khách bị trừ tiền hai lần cho một đơn hàng. | Phát hiện giao dịch trùng, khóa hành động tự động và tạo payment investigation/refund request. |
| UC-07 | Sản phẩm hỏng sau thời hạn đổi trả nhưng còn bảo hành. | Phân biệt return policy với warranty policy; xác minh sản phẩm/serial và tạo warranty claim hoặc repair ticket. |

## 4.4 Chi tiết luồng xử lý theo use case

Phạm vi đề xuất gồm 5 core use case để triển khai hoàn chỉnh trong MVP và 2 use case mở rộng. Tất cả use case đều tuân theo nguyên tắc: LLM hiểu yêu cầu, API cung cấp dữ liệu nghiệp vụ, RAG cung cấp chính sách, business rules kiểm tra điều kiện và write action chỉ chạy sau approval phù hợp.

| Use case | Luồng xử lý và kết quả |
| --- | --- |
| UC-01 Payment mismatch | Input: “Tôi đã thanh toán cái ghế nhưng chưa được xác nhận”, có thể không có order_id. Agent/API: Resolve customer và order; gọi Order API + Payment API; đối chiếu amount, transaction và ownership. RAG: Payment synchronization policy và hướng dẫn không yêu cầu khách thanh toán lần hai. Kết quả: Đề xuất sync payment status, tạo response draft và chờ Support Agent approve. |
| UC-02 Defective return | Input: Khách báo sản phẩm lỗi trong thời hạn đổi trả và muốn đổi hoặc hoàn tiền. Agent/API: Kiểm tra ngày giao, order item, product category và attachment/evidence hiện có. RAG: Return/refund policy, yêu cầu bằng chứng và approval threshold. Kết quả: Yêu cầu bổ sung ảnh/video khi thiếu; tạo technical inspection hoặc return request sau approval. |
| UC-03 Shipping delay/cancel | Input: Đơn giao trễ; khách muốn hủy và lấy lại tiền. Agent/API: Gọi Order + Shipping APIs; đọc tracking events, SLA và trạng thái handover. RAG: Shipping delay, cancellation và return-to-sender policy. Kết quả: Nếu chưa ship: đề xuất cancel; nếu đã ship: tạo return-to-sender/refund pending theo approval. |
| UC-04 Wrong/missing item | Input: Khách nhận sai màu/sản phẩm hoặc đặt nhiều món nhưng kiện hàng bị thiếu. Agent/API: Đối chiếu order_items, package manifest, quantity, delivery proof và ảnh khách cung cấp. RAG: Incorrect item/missing item policy, thời hạn báo thiếu và quy tắc replacement/partial refund. Kết quả: Tạo missing-item claim; đề xuất gửi bù, đổi hàng hoặc hoàn tiền một phần; không tự kết luận gian lận. |
| UC-05 Address change | Input: Khách muốn đổi địa chỉ nhận hàng nhưng không nhớ mã đơn. Agent/API: Resolve order, kiểm tra fulfillment/shipping status và validate địa chỉ mới. RAG: Address-change cutoff, carrier restrictions và phí phát sinh nếu có. Kết quả: Chỉ đề xuất update khi chưa handover; nếu đã ship thì chuyển hướng sang carrier/manual support. |
| UC-06 Duplicate charge | Input: Khách thấy hai giao dịch cùng số tiền cho một đơn. Agent/API: Lấy payment history, so sánh transaction IDs, timestamps, amount và trạng thái capture/refund. RAG: Duplicate charge/payment dispute policy và thời gian xử lý dự kiến. Kết quả: Tạo payment investigation; refund chỉ được tạo khi evidence đủ và manager/agent approve theo ngưỡng. |
| UC-07 Warranty claim | Input: Sản phẩm hỏng sau thời hạn đổi trả nhưng khách cho rằng còn bảo hành. Agent/API: Kiểm tra purchase date, product/serial, prior claims và warranty status. RAG: Warranty coverage, exclusions, repair/replacement process và service-center SOP. Kết quả: Tạo warranty claim/repair ticket, yêu cầu bằng chứng còn thiếu hoặc escalate khi serial không khớp. |

# 5. Luồng xử lý tổng thể

## 5.1 State machine đề xuất

RECEIVED -> CLASSIFIED -> IDENTITY_VERIFIED -> ORDER_RESOLVED -> EVIDENCE_COLLECTED -> POLICY_RETRIEVED -> ACTION_PROPOSED -> WAITING_APPROVAL -> EXECUTING -> RESOLVED ¦ ESCALATED ¦ FAILED

## 5.2 Quy tắc dừng và hỏi lại

Không xác minh được khách hàng: dừng trước khi truy xuất dữ liệu đơn hàng.

Có nhiều đơn hàng gần giống nhau: hỏi khách xác nhận bằng thông tin tối thiểu.

Không tìm thấy chính sách đủ rõ: escalate cho nhân viên, không tự suy diễn.

API lỗi hoặc trả dữ liệu mâu thuẫn: retry có giới hạn, sau đó chuyển manual review.

Action vượt quyền hoặc vượt ngưỡng tiền: chuyển manager approval.

# 6. Xử lý khi không có mã đơn hàng

## 6.1 Input ví dụ

Khách: “Tôi đã thanh toán đơn hàng cái ghế nhưng vẫn chưa được xác nhận.”

Agent trích xuất dữ liệu cấu trúc:

{ "intent": "payment_not_confirmed", "order_id": null, "product_keyword": "ghế", "approximate_amount": null, "approximate_time": null }

## 6.2 Nguồn xác định danh tính

| Kênh | Cách xác định customer | Yêu cầu bảo mật |
| --- | --- | --- |
| Web đã đăng nhập | customer_id từ access token/session. | Không cho LLM tự truyền customer_id khác. |
| Email | Mapping sender email đã xác minh sang customer account. | Không dựa chỉ vào display name. |
| Chat chưa đăng nhập | Yêu cầu email/số điện thoại và OTP. | Chỉ hiển thị dữ liệu sau khi xác minh. |
| Ticket platform | customer external ID từ Zendesk/Freshdesk connector. | Mapping phải thuộc đúng tenant. |

## 6.3 Cách chấm điểm đơn hàng ứng viên

| Tín hiệu | Điểm gợi ý | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tên sản phẩm/category khớp | +40 | Dùng full-text/fuzzy match, không chỉ exact match. |
| Đơn mới tạo gần thời gian ticket | +20 | Ưu tiên 7–30 ngày gần nhất tùy intent. |
| Order payment_status=pending | +15 | Phù hợp với khiếu nại chưa xác nhận. |
| Có payment succeeded gần thời điểm mua | +15 | Tín hiệu mạnh nhưng vẫn cần đúng customer. |
| Số tiền hoặc phương thức thanh toán khớp | +10 | Chỉ dùng khi khách có cung cấp. |

Ngưỡng quyết định đề xuất Score ≥ 85 và chỉ có một ứng viên rõ ràng: tiếp tục nhưng vẫn nhắc lại thông tin đã xác định. Score 60–84 hoặc có nhiều ứng viên: hỏi khách xác nhận. Score < 60: yêu cầu thêm thông tin hoặc chuyển manual review.

## 6.4 Quy tắc riêng tư

Không tìm đơn hàng trên toàn hệ thống nếu chưa có customer_id đã xác minh.

Khi hỏi xác nhận chỉ hiển thị mã rút gọn, ngày đặt, loại sản phẩm và số tiền cần thiết.

Không đưa địa chỉ, số điện thoại đầy đủ hoặc thông tin thanh toán nhạy cảm vào prompt.

Log phải redact token, card data và thông tin bí mật.

# 7. Thiết kế RAG

## 7.1 Vai trò của RAG

Phân chia trách nhiệm RAG dùng để tìm chính sách, hướng dẫn và quy trình. RAG không dùng để tìm dữ liệu đơn hàng, trạng thái thanh toán hoặc shipment; các dữ liệu này phải đến từ API/database nghiệp vụ.

## 7.2 Nguồn tri thức

| Loại tài liệu | Ví dụ | Metadata bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Payment policy | Xử lý payment succeeded nhưng order pending. | policy_type, version, effective_from, region |
| Return/refund policy | Thời hạn, điều kiện, ngưỡng approval. | product_category, refund_limit, approval_role |
| Shipping policy | Trễ giao, return-to-sender, lost parcel. | carrier, shipping_status, SLA |
| Warranty policy | Thời hạn, coverage, exclusion và quy trình repair/replacement. | product_category, warranty_months |
| Support SOP | Checklist, escalation rule, response standard. | team, severity, owner |
| Fulfillment/claim policy | Giao sai, thiếu sản phẩm, package discrepancy. | claim_window, evidence_required, replacement_rule |
| Address change policy | Thời điểm được đổi địa chỉ và giới hạn theo carrier. | cutoff_status, carrier, additional_fee |
| Payment dispute policy | Duplicate charge, reversed/settled transaction. | payment_method, settlement_status, investigation_sla |

## 7.3 Pipeline indexing

Document upload -> parse text -> normalize headings -> chunk by section (300–600 tokens, overlap 50–100) -> attach metadata + policy version -> embedding -> store in pgvector/Qdrant -> validation query set

## 7.4 Retrieval strategy

Hybrid search: vector similarity + keyword/BM25.

Metadata filtering theo policy_type, product_category, region và effective date.

Rerank top candidates bằng cross-encoder hoặc LLM reranker nếu cần.

Trả về top 3–5 chunks kèm document_id, heading, version và score.

Không dùng policy đã hết hiệu lực nếu ticket thuộc thời điểm hiện tại.

Yêu cầu agent trích dẫn policy chunk trong evidence panel.

## 7.5 Guardrails cho câu trả lời RAG

Chỉ kết luận điều kiện được đáp ứng khi API evidence và policy đều đủ.

Nếu các policy chunks mâu thuẫn, ưu tiên version mới hơn và báo conflict.

Nếu retrieval score thấp, không tự trả lời chắc chắn.

Không để prompt injection trong tài liệu thay đổi tool permission hoặc system instruction.

Lưu exact chunk IDs để có thể reproduce quyết định.

# 8. Thiết kế AI Agent

## 8.1 Orchestration

Sử dụng LangGraph để biểu diễn workflow có state, node, conditional routing, retry, checkpoint và interrupt cho human approval. MVP nên dùng một orchestrator với nhiều node chuyên trách thay vì tạo quá nhiều agent độc lập.

| Node/Agent | Trách nhiệm | Output chính |
| --- | --- | --- |
| Ticket Intake | Chuẩn hóa nội dung, chống prompt injection cơ bản. | ticket_context |
| Classifier & Extractor | Xác định intent, priority, entities, missing fields. | structured_intent |
| Identity Resolver | Xác minh customer context. | verified_customer_id |
| Order Resolver | Tìm và xếp hạng order candidates. | resolved_order / clarification |
| Evidence Collector | Gọi Order, Payment, Shipping APIs. | evidence_bundle |
| Policy Retriever | Query RAG có metadata filter. | policy_evidence |
| Decision Node | Đối chiếu evidence với business rules. | recommended_action |
| Response Composer | Soạn phản hồi có thông tin đã xác minh. | draft_response |
| Approval Node | Pause workflow chờ approve/edit/reject. | approval_result |
| Execution Node | Gọi write tools idempotent. | action_results |
| Verifier | Kiểm tra action thành công và trạng thái cuối. | verification_report |

## 8.2 State object tối thiểu

class SupportState(TypedDict): ticket_id: str customer_id: str ¦ None intent: dict order_candidates: list[dict] resolved_order_id: str ¦ None evidence: list[dict] policy_chunks: list[dict] proposed_actions: list[dict] approval_status: str ¦ None execution_results: list[dict] errors: list[dict]

## 8.3 Quy tắc tool calling

Tool input/output phải dùng schema Pydantic.

Customer scope được backend inject, không lấy trực tiếp từ nội dung do LLM tạo.

Write tool phải có idempotency key để tránh tạo refund/ticket trùng.

Tool timeout, retry và circuit breaker phải được định nghĩa rõ.

Mỗi tool call lưu input đã redact, output summary, latency và status.

Không cho agent gọi arbitrary URL hoặc execute code trong MVP.

# 9. Danh sách tools

## 9.1 Read-only tools

| Tool | Input chính | Output | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| get_customer_context | verified identity | customer_id, profile summary | Xác định phạm vi dữ liệu. |
| search_customer_orders | customer_id, filters | ranked orders | Tìm đơn khi không có order_id. |
| get_order | order_id | order detail | Kiểm tra trạng thái đơn. |
| get_payment_status | transaction_id/order_id | payment status | Xác minh thanh toán. |
| get_shipping_status | tracking_code/order_id | shipment events | Xác minh vận chuyển. |
| get_recent_customer_payments | customer_id, date range | recent transactions | Ghép payment với order. |
| search_policy | query, filters | policy chunks | RAG truy xuất chính sách. |
| get_ticket_history | customer_id/topic | past tickets | Tránh lặp hoặc phát hiện escalation. |
| get_order_items | order_id | items, quantity, variant | Đối chiếu sản phẩm đúng/sai/thiếu. |
| get_delivery_evidence | shipment/order_id | package manifest, proof summary | Kiểm tra fulfillment và delivery proof. |
| validate_shipping_address | customer_id, new address | validity, serviceability | Xác minh địa chỉ trước khi đề xuất cập nhật. |
| find_duplicate_payments | customer_id/order_id, time window | candidate transactions | Phát hiện giao dịch trùng hoặc pending/reversed. |
| get_warranty_status | order_item_id, serial | coverage, expiry, prior claims | Xác minh điều kiện bảo hành. |

## 9.2 Write tools cần approval

| Tool | Approval | Kiểm tra trước khi chạy |
| --- | --- | --- |
| sync_payment_status | Support Agent | Payment=succeeded, order=pending, amount/customer khớp. |
| create_return_request | Support Agent | Order delivered, policy eligibility, evidence requirements. |
| create_refund_request | Agent/Manager tùy số tiền | Refund limit, duplicate check, order ownership. |
| create_return_to_sender | Support Agent | Shipment in_transit và carrier hỗ trợ. |
| update_ticket_status | Support Agent | Ticket chưa closed; status transition hợp lệ. |
| create_email_draft | Không bắt buộc hoặc auto-approved | Không gửi; chỉ tạo draft. |
| send_customer_message | Support Agent | Recipient, content, evidence và action đã duyệt. |
| escalate_ticket | Có thể tự động | Reason + severity + assigned queue. |
| create_missing_item_claim | Support Agent | Order/item ownership, claim window, evidence requirement. |
| create_replacement_request | Support Agent/Manager | Claim accepted, inventory available, duplicate check. |
| update_shipping_address | Support Agent | Order chưa handover, address valid, ownership verified. |
| create_payment_investigation | Support Agent | Ít nhất hai transaction candidates; không tự refund khi chưa xác minh. |
| create_warranty_claim | Support Agent | Warranty active, product/serial khớp, evidence requirements. |

## 9.3 Tool permission tiers

| Tier | Ví dụ | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| SAFE_READ | search_policy, get_order | Agent được gọi tự động sau khi identity scope hợp lệ. |
| LOW_RISK_WRITE | create_email_draft, add_internal_note | Có thể auto-approve trong môi trường demo. |
| APPROVAL_REQUIRED | sync status, address update, replacement/return, send message | Phải có approval record. |
| HIGH_RISK | refund > threshold, duplicate-charge refund, exceptional replacement | Manager approval hoặc không triển khai trong MVP. |
| BLOCKED | delete customer/order, arbitrary SQL | Không expose cho LLM. |

# 10. Hệ thống API dự kiến

## 10.1 Support API

| Method | Endpoint | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/tickets | Tạo ticket. |
| GET | /api/v1/tickets | Danh sách và filter ticket. |
| GET | /api/v1/tickets/{id} | Chi tiết ticket, evidence, timeline. |
| POST | /api/v1/tickets/{id}/run-agent | Khởi chạy hoặc chạy lại agent. |
| POST | /api/v1/tickets/{id}/messages | Thêm message của customer/agent. |
| POST | /api/v1/tickets/{id}/approve | Approve/edit/reject action proposal. |
| GET | /api/v1/agent-runs/{id} | Xem state, tool calls và errors. |
| GET | /api/v1/tickets/{id}/stream | SSE/WebSocket streaming progress. |

## 10.2 Mock commerce services

| Service | Endpoint mẫu | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Customer Service | GET /customers/by-email/{email} | Resolve customer account. |
| Order Service | GET /orders/{id}; GET /customers/{id}/orders | Đọc đơn và tìm order candidates. |
| Order Service | POST /orders/{id}/sync-payment | Đồng bộ trạng thái thanh toán. |
| Payment Service | GET /payments/{id}; GET /orders/{id}/payment | Xác minh giao dịch. |
| Shipping Service | GET /shipments/{tracking}; POST /shipments/{id}/return | Theo dõi và tạo return-to-sender. |
| Refund Service | POST /refunds; GET /refunds/{id} | Tạo refund request có trạng thái pending. |
| Knowledge Service | POST /documents; POST /search | Index và truy xuất chính sách. |
| Order/Fulfillment Service | GET /orders/{id}/items; POST /orders/{id}/claims | Đối chiếu item và tạo wrong/missing-item claim. |
| Shipping Service | POST /shipments/{id}/address-change; GET /shipments/{id}/proof | Đổi địa chỉ có kiểm soát và đọc delivery evidence. |
| Payment Service | GET /customers/{id}/payments; POST /payment-investigations | Tìm duplicate charge và mở investigation. |
| Warranty Service | GET /warranties/check; POST /warranty-claims | Kiểm tra coverage và tạo warranty claim. |

## 10.3 Quy ước API

API versioning bằng /api/v1.

JWT/OAuth2 cho user; service-to-service token cho internal APIs.

Correlation-ID xuyên suốt ticket → agent run → tool call.

Error response có code máy đọc được, message và retryable flag.

Write endpoint hỗ trợ Idempotency-Key.

Pagination, filtering và rate limiting cho list/search endpoint.

OpenAPI docs được sinh từ FastAPI và giữ làm hợp đồng tích hợp.

## 10.4 Error response mẫu

{ "success": false, "error": { "code": "ORDER_NOT_FOUND", "message": "Không tìm thấy đơn hàng trong phạm vi khách hàng đã xác minh.", "retryable": false, "correlation_id": "corr_01J..." } }

# 11. Mô hình dữ liệu

| Bảng | Mục đích | Trường đáng chú ý |
| --- | --- | --- |
| users | Tài khoản nhân viên/admin. | id, email, role, status |
| customers | Khách hàng giả lập. | id, email_hash, phone_hash, verified |
| orders | Đơn hàng. | id, customer_id, status, amount, created_at |
| order_items | Sản phẩm trong đơn. | order_id, product_name, category, quantity |
| payments | Giao dịch. | transaction_id, order_id, status, amount, paid_at |
| shipments | Vận chuyển. | tracking_code, order_id, status, events |
| support_tickets | Ticket chính. | customer_id, category, priority, status |
| ticket_messages | Hội thoại. | ticket_id, sender_type, content, created_at |
| agent_runs | Một lần workflow. | ticket_id, graph_version, status, cost |
| tool_calls | Lịch sử tool. | run_id, tool_name, input_redacted, latency |
| approval_requests | Human-in-loop. | action, requested_by, decision, approver |
| knowledge_documents | Tài liệu gốc. | type, version, effective dates, checksum |
| knowledge_chunks | Chunk và vector. | document_id, content, embedding, metadata |
| audit_logs | Sự kiện bất biến. | actor, action, resource, result, timestamp |
| ticket_attachments | Bằng chứng khách gửi. | ticket_id, file_url, media_type, checksum |
| fulfillment_claims | Sai/thiếu sản phẩm. | order_id, item_id, claim_type, status |
| replacement_requests | Yêu cầu gửi bù/đổi. | claim_id, item_id, quantity, approval_id |
| address_change_requests | Lịch sử đổi địa chỉ. | order_id, old_masked, new_masked, status |
| payment_investigations | Điều tra giao dịch trùng. | order_id, transaction_ids, result, status |
| warranty_claims | Yêu cầu bảo hành. | order_item_id, serial_hash, coverage, status |

## 11.1 Quan hệ cốt lõi

Customer 1 --- N Orders 1 --- N OrderItems Customer 1 --- N SupportTickets 1 --- N TicketMessages SupportTicket 1 --- N AgentRuns 1 --- N ToolCalls AgentRun 1 --- N ApprovalRequests KnowledgeDocument 1 --- N KnowledgeChunks

# 12. Kiến trúc và cấu trúc source code

## 12.1 Công nghệ đề xuất

| Lớp | Công nghệ | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python 3.12, FastAPI, Pydantic | API async, schema rõ và phù hợp agent tools. |
| Agent | LangGraph | Stateful workflow, conditional routing, checkpoint và approval interrupt. |
| LLM | OpenAI API hoặc Gemini API | Structured output, tool calling; hỗ trợ đổi provider. |
| Database | PostgreSQL + SQLAlchemy 2.0 + Alembic | Cơ sở dữ liệu quan hệ dùng SQL; hỗ trợ transaction, khóa ngoại, migration và audit. |
| Vector store | pgvector trên PostgreSQL (MVP); Qdrant tùy chọn | Lưu embedding ngay trong PostgreSQL để giảm số service; chỉ tách Qdrant khi cần scale hoặc hybrid search nâng cao. |
| Queue/Cache | Redis + Celery/RQ | Background job, retry, rate limit, cache. |
| Frontend | Vue 3 + Vite + TypeScript | Ticket inbox, evidence, approval và timeline; Pinia quản lý state, Vue Router điều hướng. |
| Observability | OpenTelemetry + Prometheus/Grafana; LangSmith tùy chọn | Trace API/agent/tool và theo dõi latency. |
| Testing | Pytest, httpx, Testcontainers, Locust/k6 | Unit, integration, E2E và load test. |
| Deployment | Docker Compose; GitHub Actions; Render/Railway/Cloud Run | Dễ demo và thể hiện CI/CD. |

## 12.2 Cấu trúc repository đề xuất

supportpilot/ ├── apps/ │ ├── api/ # FastAPI gateway │ ├── worker/ # background jobs │ └── web/ # Vue 3 + Vite + TypeScript ├── services/ │ ├── agent/ # LangGraph nodes, state, prompts │ ├── rag/ # ingestion, retrieval, reranking │ ├── integrations/ # order/payment/shipping/email clients │ └── policy_engine/ # deterministic business rules ├── mock_services/ │ ├── order_service/ │ ├── payment_service/ │ └── shipping_service/ ├── packages/ │ ├── schemas/ │ ├── observability/ │ └── security/ ├── tests/ │ ├── unit/ │ ├── integration/ │ ├── e2e/ │ └── evaluation/ ├── infra/ │ ├── docker/ │ └── github-actions/ └── docs/

## 12.3 Nguyên tắc thiết kế

Tách policy engine deterministic khỏi LLM reasoning.

Tách tool interface khỏi HTTP client cụ thể để dễ mock/test.

Mọi prompt và graph có version.

Không để business logic quan trọng chỉ tồn tại trong prompt.

Dùng dependency injection cho LLM, vector store và integration clients.

Có adapter để đổi OpenAI/Gemini mà không sửa toàn bộ workflow.

# 13. Bảo mật và kiểm soát hành động

| Rủi ro | Biện pháp |
| --- | --- |
| Lộ dữ liệu khách hàng | Tenant/customer scoping ở backend, field masking, encryption at rest, TLS. |
| Prompt injection từ ticket/tài liệu | Tách untrusted content, không cho nội dung ghi đè system instruction, validate tool args. |
| Agent gọi nhầm customer/order | Backend inject customer scope; ownership check trước mọi tool call. |
| Refund hoặc message trùng | Idempotency key, duplicate check, approval state machine. |
| Secret bị ghi log | Secret manager/env vars; log redaction; không gửi token vào LLM. |
| Quyền approve quá rộng | RBAC và amount-based approval threshold. |
| Policy cũ được dùng | Effective-date filter và versioned knowledge base. |
| Arbitrary tool execution | Allowlist tools; không expose SQL shell, filesystem hoặc arbitrary HTTP. |

## 13.1 Human-in-the-loop

Approval request phải hiển thị action, target resource, dữ liệu làm căn cứ và ảnh hưởng dự kiến.

Người duyệt có thể approve, edit hoặc reject; mọi thay đổi được lưu.

Sau khi approve, execution node phải kiểm tra trạng thái hiện tại lần nữa để tránh stale action.

Các action giá trị cao hoặc bất thường cần manager approval.

Không hiển thị chain-of-thought; chỉ hiển thị evidence summary và decision rationale ngắn gọn.

# 14. Observability và audit

| Nhóm | Chỉ số/sự kiện cần theo dõi |
| --- | --- |
| API | Request rate, error rate, p50/p95 latency, timeout. |
| Agent | Run success rate, node latency, retries, escalation rate. |
| LLM | Token input/output, cost, structured-output failure, provider errors. |
| RAG | Recall@k, retrieval score, no-answer rate, wrong-version rate. |
| Tools | Tool success, latency, retry, permission denied, duplicate prevention. |
| Business | Resolution time, first-contact resolution, approval rate, override rate. |
| Audit | Ai/ai đã đọc gì, đề xuất gì, ai duyệt, action nào được thực hiện. |

## 14.1 Execution timeline mẫu

15:20:04 Ticket received 15:20:05 Classified: payment_issue 15:20:05 Customer scope verified: CUS-009 15:20:06 Order candidates found: 1 15:20:07 Payment API: succeeded 15:20:07 Order API: pending 15:20:08 Policy retrieved: PAY-004 v3 15:20:09 Proposed action: sync_payment_status 15:20:10 Waiting approval 15:22:31 Approved by support_12 15:22:32 Action executed and verified

# 15. Testing và đánh giá chất lượng

## 15.1 Software testing

| Loại test | Mục tiêu | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Unit | Logic nhỏ, deterministic. | Order scoring, threshold, status transition. |
| Tool contract | Schema và permission. | Tool từ chối order không thuộc customer. |
| Integration | API + DB + vector store. | Payment succeeded nhưng order pending. |
| Agent graph | Routing và state. | Thiếu order_id → order resolver; multiple orders → clarification. |
| RAG evaluation | Retrieval và groundedness. | Query policy trả đúng section/version. |
| E2E | Toàn luồng UI/API/worker. | Ticket → approval → action → timeline. |
| Security | Auth, RBAC, injection, data leakage. | Không đọc order khác customer. |
| Load | Độ ổn định khi nhiều ticket. | 50–100 concurrent tickets trong demo benchmark. |

## 15.2 Bộ evaluation dataset

Tối thiểu 100–200 ticket giả lập có ground truth.

Bao gồm đủ 7 use case, câu ngắn, thiếu mã đơn, sai chính tả, nhiều sản phẩm, nhiều đơn ứng viên và yêu cầu mơ hồ.

Có case policy mâu thuẫn/expired, duplicate payment giả, serial không khớp, address change sau handover và API timeout.

Gắn nhãn intent, entities, correct order, expected policy, expected action và escalation flag.

## 15.3 Metrics đề xuất

| Metric | Mục tiêu MVP | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Intent accuracy | ≥ 90% trên test set | Phân loại ticket đúng. |
| Entity extraction F1 | ≥ 0.90 | Trích xuất order/product/amount/date. |
| Order resolution top-1 | ≥ 85% ở case đủ tín hiệu | Chọn đúng đơn hàng. |
| Clarification precision | ≥ 95% | Biết lúc nào không nên tự chọn. |
| RAG Recall@5 | ≥ 90% | Policy đúng nằm trong top 5. |
| Grounded response rate | ≥ 95% | Kết luận có API/policy support. |
| Unauthorized action rate | 0% | Không vượt permission. |
| Duplicate action rate | 0% | Không tạo action trùng. |
| P95 processing time | < 15 giây, không tính thời gian chờ approval | Demo đủ mượt. |

# 16. Deployment và DevOps

## 16.1 Môi trường local/demo

docker compose up - api - worker - postgres + pgvector - redis - mock-order-service - mock-payment-service - mock-shipping-service - frontend - prometheus/grafana (optional profile)

## 16.2 CI/CD pipeline

Lint và type check: Ruff, Black, mypy/pyright.

Unit và integration tests.

Build Docker images.

Security scan dependency/image.

Run agent evaluation subset và compare threshold.

Push image và deploy staging.

Smoke test các use case bắt buộc.

Manual promotion lên demo/production.

## 16.3 Cấu hình và secrets

Dùng .env.example nhưng không commit secret.

Tách config theo dev/test/staging.

LLM API keys, database credentials và OAuth secrets nằm trong secret manager của nền tảng deploy.

Đặt budget/token limit theo user hoặc agent run.

Có fallback model hoặc chuyển manual review khi provider lỗi.

# 17. Roadmap phát triển

| Giai đoạn | Mục tiêu | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 - Design | Chốt scope và data model. | Spec, API contracts, mock data, evaluation cases. |
| Phase 1 - Core APIs | Xây mock commerce services và ticket API. | Order/Payment/Shipping/Fulfillment/Warranty mock APIs, PostgreSQL schema, SQLAlchemy models, Alembic migrations và tests. |
| Phase 2 - RAG | Index policy và search. | Ingestion, metadata filters, evaluation Recall@k. |
| Phase 3 - Agent MVP | Chạy 5 core use case end-to-end. | LangGraph, tools, structured outputs, order resolution, clarification và policy-grounded decisions. |
| Phase 4 - Approval UI | Dashboard review và action execution. | Vue 3 dashboard: Inbox, Evidence, Approve/Edit/Reject và Timeline. |
| Phase 5 - Hardening | Bảo mật, observability, evaluation. | RBAC, audit, metrics, load/security tests. |
| Phase 6 - Deployment | Public demo và CI/CD. | Docker, GitHub Actions, staging URL, README/video. |
| Phase 7 - Extensions | Triển khai UC-06 và UC-07, sau đó tích hợp API thật. | Duplicate-charge flow, warranty flow, Gmail/Zendesk/Slack/Stripe test và MCP server. |

Cách vibe coding an toàn Chia task nhỏ theo từng vertical slice. Sau mỗi feature phải có API contract, test case và demo scenario. Không để AI coding agent tự thay đổi schema hoặc business rule mà không cập nhật spec/migration/tests.

# 18. Rủi ro và phương án xử lý

| Rủi ro | Tác động | Phương án |
| --- | --- | --- |
| Scope quá lớn | Không hoàn thành project. | MVP chỉ triển khai sâu UC-01 đến UC-05; UC-06 và UC-07 để Phase 2, dùng mock API và một tenant. |
| Agent flow không ổn định | Khó debug và demo. | LangGraph deterministic routing, schema output, trace từng node. |
| RAG trả sai policy | Phản hồi sai nghiệp vụ. | Metadata/version filter, evaluation set, low-score escalation. |
| LLM cost/latency cao | Demo chậm và tốn tiền. | Model nhỏ cho classification, cache, giới hạn context. |
| Dữ liệu demo thiếu thực tế | CV không thuyết phục. | Tạo dataset ticket đa dạng và các trạng thái API mâu thuẫn. |
| Security bị xem nhẹ | Project mất điểm AI Engineering. | Identity scoping, RBAC, masking, approval, audit. |
| Frontend chiếm quá nhiều thời gian | Chậm core AI. | UI đơn giản theo 4 màn hình; ưu tiên backend/agent trước. |
| Quá phụ thuộc framework | Khó giải thích khi phỏng vấn. | Tách business rules, tools và schemas khỏi LangGraph. |

# 19. Tiêu chí hoàn thành MVP

Năm core use case (UC-01 đến UC-05) chạy end-to-end bằng dữ liệu demo; UC-06 và UC-07 có hợp đồng API, test data và roadmap triển khai rõ ràng.

Case không có mã đơn hàng được resolve hoặc hỏi lại đúng cách.

RAG trả policy chunk có document/version/score và hiển thị evidence.

Không write action nào được chạy khi chưa approval.

Tool call có schema, timeout, retry policy và audit log.

Có ít nhất 50 test tự động ở nhiều lớp; toàn bộ CI pass.

Có evaluation report với metrics đã định nghĩa.

Chạy được bằng một lệnh Docker Compose.

Có public README, kiến trúc, API docs, demo video và sample credentials.

Không commit secrets hoặc dữ liệu nhạy cảm.

# 20. Giá trị thể hiện trên CV

Project này nên được trình bày như một hệ thống AI production-oriented, không phải chỉ là “chatbot dùng LangChain”.

## 20.1 Kỹ năng có thể chứng minh

RAG ingestion, metadata filtering, retrieval evaluation và citation/evidence.

Agent orchestration, structured output, tool calling và state persistence.

Entity/order resolution khi input thiếu hoặc mơ hồ.

FastAPI, PostgreSQL, pgvector, Redis và background jobs.

API integration, idempotency, retries, error handling và OpenAPI contracts.

Human-in-the-loop, RBAC, audit logging và security guardrails.

Automated testing, LLM/agent evaluation, observability và Docker deployment.

## 20.2 Mô tả CV tham khảo

SupportPilot — RAG-Based Customer Support Resolution Agent • Built a production-oriented customer support agent using FastAPI, LangGraph, PostgreSQL/pgvector and Redis. • Implemented RAG over versioned payment, shipping and refund policies, with metadata filtering and retrieval evaluation. • Designed tool-calling workflows that resolve ambiguous orders, query mock commerce APIs and propose grounded actions with human approval. • Built the review dashboard with Vue 3, Vite and TypeScript for evidence inspection, approvals and execution timelines. • Added RBAC, idempotent write tools, audit trails, automated tests, observability and Docker-based deployment.

# 21. Các quyết định cần review

Các câu hỏi dưới đây nên được chốt trước khi bắt đầu coding để tránh đổi kiến trúc giữa chừng:

| # | Quyết định | Phương án đề xuất hiện tại |
| --- | --- | --- |
| 1 | LLM provider chính? | Bắt đầu bằng Gemini hoặc OpenAI; viết adapter để đổi provider. |
| 2 | Vector store? | pgvector cho MVP; Qdrant khi cần hybrid/search scale rõ hơn. |
| 3 | Frontend? | Vue 3 + Vite + TypeScript, Pinia và Vue Router; 4 màn hình: Inbox, Ticket Detail, Approval, Knowledge. |
| 4 | Kênh ticket đầu tiên? | Web form/API; Gmail/Zendesk thêm sau. |
| 5 | Approval threshold? | Mọi write action cần approve; refund > 2.000.000 VNĐ cần manager. |
| 6 | Database style? | Một PostgreSQL dùng SQL cho MVP; SQLAlchemy quản lý truy cập dữ liệu, Alembic quản lý migration; mock services vẫn tách module/container. |
| 7 | Mức độ multi-agent? | Một LangGraph orchestrator với node chuyên trách. |
| 8 | Cloud deploy? | Render/Railway/Cloud Run tùy ngân sách và yêu cầu demo. |
| 9 | Ngôn ngữ demo? | Tiếng Việt chính, dữ liệu và prompt hỗ trợ thêm English. |
| 10 | Mức độ tích hợp thật? | Mock APIs hoàn chỉnh trước; sau đó Gmail/Slack/Stripe test. |
| 11 | Phạm vi use case? | 7 use case tổng cộng: UC-01 đến UC-05 là core MVP; UC-06 duplicate charge và UC-07 warranty triển khai sau khi core ổn định. |

Đề xuất bắt đầu Chốt 11 quyết định trên, sau đó triển khai vertical slice đầu tiên: ticket “đã thanh toán cái ghế nhưng chưa xác nhận” → resolve customer/order → Payment/Order APIs → RAG policy → approval → sync status → response draft.

# Phụ lục A. Bảy scenario demo chuẩn

| Scenario | Input rút gọn | Điểm kỹ thuật cần demo |
| --- | --- | --- |
| A - Payment mismatch | “Tôi đã thanh toán cái ghế nhưng chưa xác nhận.” | Không có order_id; identity/order resolution; Payment vs Order mismatch; RAG; approval. |
| B - Defective return | “Tai nghe lỗi sau 3 ngày, muốn hoàn tiền.” | Eligibility theo ngày nhận; yêu cầu bằng chứng; tạo technical/return ticket. |
| C - Shipping delay | “Đơn giao trễ, tôi muốn hủy và hoàn tiền.” | Shipping state; cancel vs return-to-sender; refund threshold. |
| D - Missing item | “Tôi đặt hai đèn nhưng kiện hàng chỉ có một.” | Order items vs package manifest; evidence; replacement/partial refund. |
| E - Address change | “Đổi địa chỉ giao cái ghế sang địa chỉ mới giúp tôi.” | Order resolution; shipment cutoff; address validation; controlled update. |
| F - Duplicate charge | “Tôi bị trừ tiền hai lần cho cùng một đơn.” | Transaction matching; duplicate detection; payment investigation; no premature refund. |
| G - Warranty | “Laptop mua ba tháng trước bị lỗi, còn bảo hành không?” | Return vs warranty policy; serial/coverage verification; warranty claim. |

# Phụ lục B. Definition of Done cho mỗi feature

API/schema được cập nhật và có ví dụ.

Business rule không chỉ nằm trong prompt.

Unit/integration test pass.

Log không chứa secret/PII thừa.

Error path và retry path được kiểm tra.

UI hiển thị trạng thái và lỗi rõ ràng.

Documentation và sample request được cập nhật.

Có demo case tái hiện được.